Phần 1. Thiết kế Epic → Feature → User Story

Epic: Theo dõi chuyến ghép minh bạch

- Feature 1: Theo dõi tiến trình chuyến xe

- US01: Là khách hàng, tôi muốn xem vị trí hiện tại của xe để biết xe đang ở đâu.

- US02: Là khách hàng, tôi muốn xem thứ tự đón khách để biết khi nào đến lượt mình.

- Feature 2: Cập nhật tình trạng và xử lý sự cố

- US03: Là khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi xe sắp đến đón để chủ động chuẩn bị.

- US04: Là khách hàng, tôi muốn được hướng dẫn khi xe đến muộn hoặc gặp sự cố để biết cách xử lý.

Phần 2. Sắp xếp Product Backlog theo D.E.E.P

2.1. Thứ tự ưu tiên

| Thứ tự | User Story | Giá trị mang lại |
| --- | --- | --- |
| 1 | US01 – Xem vị trí xe | Biết xe đang ở đâu. |
| 2 | US02 – Xem thứ tự đón khách | Biết khi nào đến lượt mình. |
| 3 | US03 – Nhận thông báo xe sắp đến | Chủ động chuẩn bị đón xe. |
| 4 | US04 – Hướng dẫn xử lý sự cố | Biết cách xử lý khi chuyến gặp vấn đề. |

2.2. Story cần chi tiết nhất

US01 – Xem vị trí xe cần được làm rõ nhất vì phụ thuộc dữ liệu GPS và đối tác bản đồ.

Theo D.E.E.P:

- D – Detailed appropriately: Story ưu tiên cao cần tiêu chí chấp nhận rõ ràng.

- E – Estimated: Có đủ thông tin để nhóm ước lượng công sức.

- E – Emergent: Có thể bổ sung, điều chỉnh khi hiểu rõ hơn về dữ liệu vị trí.

- P – Prioritized: Được xếp ưu tiên cao nhất vì giải quyết trực tiếp nhu cầu theo dõi xe.

Phần 3. Xử lý tình huống

Tình huống 1: Burndown Chart đi ngang 3 ngày

- Dấu hiệu nhận biết: Đường thực tế đi ngang trong 3 ngày, trong khi đường lý tưởng tiếp tục giảm; lượng công việc còn lại không thay đổi.

- Người xử lý: Developers phối hợp với Scrum Master; Product Owner hỗ trợ làm rõ và trao đổi ưu tiên khi cần.

- Cách xử lý:

  - Kiểm tra nguyên nhân và xác nhận dữ liệu vị trí từ đối tác bản đồ đang bị chậm.

  - Scrum Master hỗ trợ tháo gỡ trở ngại, liên hệ bên liên quan và minh bạch hóa rủi ro.

  - Developers đánh giá phương án kỹ thuật thay thế hoặc tiếp tục các công việc không phụ thuộc dữ liệu đó.

  - Trao đổi với Product Owner để điều chỉnh kế hoạch nếu cần, bảo đảm không hạ thấp Definition of Done.

Tình huống 2: Đức muốn đưa nguyên Epic vào Sprint Backlog

- Người xử lý: Scrum Master giải thích nguyên tắc Scrum; Developers quyết định lượng công việc có thể thực hiện trong Sprint dựa trên năng lực và Sprint Goal.

- Cách xử lý:

  - Không đưa nguyên Epic vào Sprint Backlog chỉ để làm một lần cho xong.

  - Product Owner sắp xếp Product Backlog theo giá trị và làm rõ các User Story ưu tiên.

  - Developers lựa chọn các Story phù hợp trong Sprint Planning, xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng tới Sprint Goal.

  - Các Story còn lại tiếp tục nằm trong Product Backlog để xem xét ở Sprint sau.